****

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**ZADARSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA**

**LIŠANE OSTROVIČKE**

Općinsko vijeće

KLASA:400-06/22-01/3

URBROJ:2198-29-01-24-4

Lišane Ostrovičke, 29. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 34. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) i članka 31. Statuta Općine Lišane Ostrovičke («Službeni glasnik Općine Lišane Ostrovičke» broj 3/21), Općinsko vijeće na svojoj 21. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2024. godine, donosi

**Izvještaj o izvršenju**

**Plana razvojnih programa za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu**

**Članak 1.**

Plan razvojnih programa za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu donesen je na 12. sjednici održanoj 21. prosinca 2022. godine.

I Izmjene i dopune Plana razvojnih programa s projekcijom za 2024. i 2025. godinu donesene su na 15. sjednici održanoj 21. srpnja 2023. godine i

II Izmjene i dopune Plana razvojnih programa s projekcijom za 2024. i 2025. godinu donesene su na 17. sjednici održanoj 28. studenog 2023. godine

**Članak 2.**

Tablica Izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu glasi:

TABLICA:

Provedbeni program Općine Lišane Ostrovičke 2021-2025

Cilj: održiva mobilnost

Mjera 1: Unapređenje putničkog prometa i održavanje javnih prometnica

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program u Prorač.** | **Način ostvarenja cilja** | **Aktivnost projekt u proračunu** | **Pokazatelji rezultata** | **II Izmjene**  **2023** | **Ostvareno**  **2023** | **Vrijednost**  **2024** | **Vrijednost**  **2025** |
| P 1012 | Strukturni fondovi | K100056 do K100061  Asfaltiranje cesta i nogostupa | broj kilometara ceste, postavljanje u funkciju, postotak završetka postavljanja signalizacije | 203.130 | 179.469,28 | 179.573,95 | 179.573,95 |

Provedbeni program Općine Lišane Ostrovičke 2021-2025

Cilj. Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Mjera 2: Izgradnja i uređenje društveno značajnih objekata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program u Prorač.** | **Način ostvarenja cilja** | **Aktivnost projekt u proračunu** | **Pokazatelji rezultata** | **Vrijednost**  **2023** | **Ostvareno**  **2023.** | **Vrijednost**  **2024** | **Vrijednost**  **2025** |
| P1004 | Izgradnja društvenog doma sa sportskim sadržajima  Lišane | K100016  Izgradnja društvenog doma | Broj izgrađenih objekata | 70.600 | 0,00 | 3.981,68 | 3.981,68 |

**Članak 3.**

Ovaj Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u u „Službenom glasniku Općine Lišane Ostrovičke“.

**Predsjednik**

**Karlo Martin Kalcina, mag.oec.**